2019年第四批大气污染防治专项

资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

和平宾馆气改电项目总预算为489万元，按中央资金、市级资金与区级资金2：1：1配比拨付。项目于2019年12月实施，我局向施工方支付了240万。因受到疫情影响，2020年项目进展基本处于停滞状态，2021年，项目正式实施，并于9月合格验收。

按合同我局应自签订合同之日起15日内支付60%合同金额；安装调试完毕并验收合格后15日内，支付合同金额35%款项；验收合格1年后15日，再支付合同金额5%款项。

故此次金额为：补齐首付应支出金额，即合同金额×（60%-50%）+4.5万=53.4万元；2021年12月，我局又向施工方支付了100万。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

绩效评价 目的：严格落实相关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。

绩效评价 对象：和平宾馆气改电项目。

绩效评价范围：和平宾馆气改电项目补齐合同首款余款和支付部分余款。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范原则、公开公正原则。

评价指标体系如下表：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | CO2源热泵数量 | =6台 |
|  |  |  | 空气源热泵机组数量 | =8组 |
|  |  |  | 水箱数量 | =2个 |
|  |  | 质量指标 | 所有供暖、供热水设备设施合格率 | ≥98% |
|  |  | 时效指标 | 竣工验收及时率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 和平宾馆气改电经费 | ≤153.4万元 |
|  |  | 生态效益指标 | 推进大气污染精细化治理 | 推进 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 和平宾馆满意度 | =100% |

评价方法和标准：主要使用成本分析法和因素分析法等。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金情况分析。

1.资金到位情况。

2021年度财政拨款153.4万元。

2.资金使用情况。

2021年支出为153.4万元。

3.资金管理情况。

该项目资金管理严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（二）评价结论

评价工作根据设定的基本支出绩效评价体系框架及指标评价标准及评分原则，按基本支出的各项指标评价要点分析综合评价得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

项目收支平衡。

（二）项目过程情况 。

项目预算合理，资金管理严格，资金使用效率高。

（三） 项目产出情况 。

项目产出管理指标评价评分值50分。

（四）项目效益情况。

项目效益评价评分值30分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。