中华职专2020年校舍维修项 目支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理，加快完善绩效评价工作机制，按照《中共和平区委和平区人民政府已发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津和党法【2019】23号）要求，中华职专认真做好2021年度绩效评价工作，自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。我校自2010年搬入现校区已有10年时间，学校东门庆善大街一侧围墙墙体开裂、部分倾斜存在安全隐患；19年汛期学校实训楼楼顶存在3处漏点急需解决。2019年向教育局、综合中心提出修缮申请并得到批准2020年开始实施，按照综服中心要求该项目前期需对需求书进行审核，对预算进行概算咨询，工程完工后要对其进行造价审核。故该项目2020年支出费用中包括概算咨询费2000元、工程款239096元、造价咨询费2000元。以上金额在2020年均已支出。2021年支付项目质保金（尾款）7395元

（二）项目绩效目标。项目总体目标在2020年完成校园东门一侧围墙修缮、完成实训楼楼顶防水处理，完成工程验收、概算、造价咨询、支付等环节。其中概算在2020年5月1日前完成，项目主体工程要在2020年8月20日前完成验收，在2020年9月15日前完成造价咨询，之后支付项目相关款项。2021年12月底前支付项目质保金（尾款）7395元。

以上目标均已如期完成

二、绩效评价工作开展情况

财政支出绩效评价从深化部门预算改革、加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置的重要手段。同时全面了解“中华职专2020年校舍维修项目”的使用质量和成效，科学系统评估使用效率和效益情况，也为今后年度的投入提供参考依据。依据《和平区预算绩效管理办法》、《和平区预算绩效目标管理办法》、《和平区项目支出绩效评价管理办法》，本次绩效评价工作坚持遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行。

首先，根据项目内容遴选相关业务人员制定绩效评价实施方案，然后评价人员根据绩效评价相关要求，结合本项目实际情况进一步细化各项评价指标，形成适合本项目的绩效评价指标体系;在资金方面:中华职专向和平区教育局、综服中心提出申请，同时通过中华职专党委会研究决定申请项目相关资金;总务处、财务室具体执行工程质量确认、合同履约、申请支付相关资金等具体工作，时时向党组织汇报，做到手续齐全规范、专款专用;评价人员对相关证据资料进行收集，对项目实施情况进行打分并形成评分意见;最后评价人员对相关情况进行汇总，编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从整体来看，该项目资金到账及时，实行项目独立核算，专款专用，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。同时加强项目资金管理，严格执行国库集中支付制度，防止发生任何形式的挤占挪用项目资金现象，确保项目资金安全有效。此项目自评得分为100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

该项目目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

- 项目过程情况 。

我单位2021年12月份收到拨付的2020年校舍维修工程项目资金尾款7395元，截止2021年12月31日实际支出金额为7395元，专项资金使用严格按照我校的资金管理流程支付，并通过中华职专党委会决议。

- 项目产出情况 。

从数量上看， 2020年校舍维修工程项目一项；从质量上看，工程合格率达到100%，保障了师生安全，确保正常的学习生活，从时效上看，工程完工及时率等达到年度目标值100%要求，保障了日常教育教学正常进行；从成本上看，2021年校舍维修工程项目拨付我校7395元，支付7395元，经费执行率达到100%。

- 项目效益情况。

该项目在满足了校园安全、防汛安全的需要的同时，和承包方签订了3年免费质保协议，学校有着完善的项目管理运行制度，流程程序合理合规。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无