线缆整理项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。我委2021年度共计收到线缆整理专项资金33万元，根据我委同工程施工方签订的合同约定、将该专项资金进行支付。

（二）项目绩效目标。自2021年1月至2021年9月期间我委已接到并完成各级平台（战区制平台、城管数字化平台、8890平台）任务；政协、人大提案任务；抢险抢修任务；创文创卫任务。完成室外架设卡钩式架空光缆（72芯以内）97146米、拆除低压架空线路（50mm2）9676米。以上工作均全部完成并得到反映人好评

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价主要针对线缆整理后，各点位的实际效果进行评价。评价是否完成了项目支出预定的绩效目标。我委加强对自评结果的审核分析，督促具体资金使用单位对绩效自评中以及具体支付支付中发现的问题进行认真整改，并将绩效自评结果作为改进管理，加强资金运转的重要参考依据，确保绩效目标保质保量实现。

（二） 本次绩效自评是以单位基层考评和上级考核结合的方式考评整个项目。评价标准按照三个评价指标评价，并设有年度指标值、实际完成值、执行过程中若有偏差及产生原因、下步措施等指标明细。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为100分，自评结果为优

四、绩效评价指标分析

（一） 该项目研讨及经费支出须按照年初的合同约定进行支付。

（二） 该项目严格按照我委同施工方签订合同及我委大项工程款项支付手续，有步骤的进行支付。保障了该项工作的顺利进行。

（三）  2021年度我委已接到并完成各级平台（战区制平台、城管数字化平台、8890平台）任务；政协、人大提案任务；抢险抢修任务；创文创卫任务。完成室外架设卡钩式架空光缆（72芯以内）97146米、拆除低压架空线路（50mm2）9676米。全年支付线缆整理专项资金费用33万元。

（四） 该项目取得了较好的社会效益。维护社会环境以及为广大市民创造良好工作、生活环境，切实增强人民群众的幸福感、获得感。实现了财政资金的投资效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年度，我委线缆整理专项资金使用做到了精准、精细，无任何偏离状况。下一步，我委要进一步强化资金的支出方向与对象，保持支付进度及流程。

六、有关建议

一是规范绩效目标编制。年初预算时，按照绩效                                   管理有关要求编制全部预算项目的绩效目标，围绕绩效                        目标加强管理，提高财政资金使用效益。

二是及时申请财政资金拨付。同时，加强单位专项资金管控，加强内部审计，准确反映项目支出情况，防止 挤占、截留、挪用项目资金。

三是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

七、其他需要说明的问题

无