老旧小区更新改造项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。我委2021年度共计收到老旧小区更新改造项目资金33190.8万元，（政府专项债券）根据我区各小区的实际情况以及我委所负责的部署安排、将老旧小区更新改造项目专项资金指定区城投集团专门负责各片区更新工作。

（二）项目绩效目标。我委通过老旧小区更新改造项目，对区属房屋进行整修和建筑立面排险措施，主要包括楼地面改造、内墙改造及天井改造等；对内部配套设施进行提升和周边配套设施改造，主要包括内部道路提升改造和路灯修缮以及排水设施提升改造，对污水外溢情况也进行了根治。对周边绿化环境提升改造、分类垃圾箱更换等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价主要针对和平区老旧小区更新改造项目资金的支付进度及产生的社会效果进行评价。同时评价是否完成了项目支出预定的绩效目标。我委加强对自评结果的审核分析，督促具体资金使用单位对绩效自评中以及具体支付支付中发现的问题进行认真整改，并将绩效自评结果作为改进管理，加强资金运转的重要参考依据，确保该项目绩效目标保质保量实现。

（二） 本次绩效自评是以单位基层考评和上级考核结合的方式考评整个项目。评价标准按照三个评价指标评价，并设有年度指标值、实际完成值、执行过程中若有偏差及产生原因、下步措施等指标明细。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为100分，自评 结果为优

四、绩效评价指标分析

（一） 该项目研讨及经费支出经过我委“三重一大”会议研究讨论通过。

（二） 该项目严格按照我区老旧小区的具体情况，经过专业第三方审核评估，按照我委的工程建设及相关政策有步骤的进行支付。本年度我委根据计划安排将此项资金拨付给区华旭集团，负责工程项目

（三）  2021年度完成更新片区公建拆迁户60户，更新供热面积4000平方米，支付老旧小区更新拆迁补偿费用33190.8万元等。

（四） 该项目取得了较好的社会效益。提升了老旧小区内部道路、路灯修缮以及排水设施的现有布局，对污水外溢情况也进行了根治。改善了周边绿化环境，增加了人们的幸福指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年度，我委老旧小区更新改造资金使用做到了精准、精细，无任何偏离状况。在具体执行中，我委将此项资金拨付给区华旭集团，负责工程项目。下一步，我委要进一步强化资金的支出方向与对象，确保加快资金使用效率跟进度。

六、有关建议

一是规范绩效目标编制。年初预算时，按照绩效管 理有关要求编制全部预算项目的绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。

二是及时申请财政资金拨付。同时，加强单位专项资金管控，加强内部审计，准确反映项目支出情况，防止挤占、截留、挪用项目资金。

三是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

七、其他需要说明的问题

无