抗疫特别国债（第二批）——“智慧国资”监管平台建设项目项目项 目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为落实《市国资委关于印发<贯彻国务院国资委国资监管大格局部署要求深入推进天津“智慧国资”监管平台建设实施方案>的通知》文件要求，区国资委需建设涵盖财务、产权、投资、资金、三重一大、审计监督等系统的国资监管平台。2020年12月，区国资委经政府采购，确认浪潮通用软件有限公司为项目建设单位，并签订项目合同书，合同金额165万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照合同，结算项目款，2021年实际拨付80万元，全额支付完成绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

1.绩效自评的目的为年度预算执行完毕或预算项目完成后，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价

2.绩效自评的内容主要包括总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。

3.绩效自评的范围包括纳入政府预算管理的2021年度所有项目支出。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2.绩效评价指标共三级，二、三级指标根据指标重要程度、实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

| 绩效评价指标 |  | 权重 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 |  | 10% | 执行数/全年预算数×100% |
| 一级指标 | 产出指标 | 50% | 数量、质量、实效、成本等二级指标 |
|  | 效益指标 | 30% | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级指标 |
|  | 满意度指标 | 10% | 服务对象满意度指标 |

具体指标体系：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 业务板块 | ≥6个 | 8个 | 5 | 5 |
|  |  |  | 主机防护系统 | ≥2个 | 4个 | 5 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 时效指标 | 系统登录时间 | ≤5秒 | 5秒 | 10 | 10 |
|  |  |  | 决策支持相关图表显示时间 | ≤7秒 | 7秒 | 10 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 平台建设总成本 | ≤165万元 | 80万元 | 10 | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升国资监管效率 | 提升 | 国资监管效率已提升，全部达到预期指标 | 10 | 10 |
|  |  |  | 提升获取数据效率 | 提升 | 获取数据效率已提升，全部达到预期指标 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 3年 | 10 | 10 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |

3.绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4.绩效评价采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

我单位深入贯彻落实区财政局关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，对各项绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况进行逐项分析。

我单位积极组织开展部门整体绩效自评、政策和项目绩效自评工作，汇总分析自评结果，加强自评结果的审核和应用。

1.部门整体绩效自评。我单位依据年初确定的整体绩效目标，对本部门单位使用预算资金所实现的整体产出和效果开展年度自评，客观反映本部门单位整体绩效水平。

2.政策和项目绩效自评。自评范围包括纳入区级预算单位管理的所有政策和项目支出，监督指导项目实施单位客观真实反映项目绩效。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对纳入区级预算单位管理的2021年度所有政策和项目支出进行自评，包括项目基本情况（立项依据、实施方案、绩效目标及设定依据等）、绩效目标完成情况（项目资金投入、绩效目标完成）等内容。

截至2021年12月31日，我单位纳入区级预算单位管理的2021年度政策和项目支出完成预算绩效目标，执行率100%，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

1.项目立项。该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。

2.绩效目标。该项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况 。

1.资金管理。项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2.组织实施。项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三） 项目产出情况 。

1.产出数量。实际完成率100%。

2.产出质量。质量达标率100%。

3.产出实效。项目完成及时。

（四）项目效益情况。

项目实施改善补助对象生活，产生较好社会效益；补助对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。