任务10

特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）支出绩效自评报告

# 一、基本情况

（一）项目概况。

为了及时完成特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）（2022一般债）。

特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）预算为500万元。公安和平分局按照相关规定负责项目的具体实施并按要求完成全年预算。年度预算安排500万元，按合同内容，实施进度一般，年度完成150.6万元。执行率30.1%。

（二）项目绩效目标。

目标：1.按计划完成建设目标；

2.为了及时完成特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）。

# 二、绩效评价工作开展情况

特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）预算为500万元，用于及时完成特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债），全部经费由和平区财政局拨款。公安和平分局按照相关规定负责项目的具体实施并按要求完成全年预算。年度预算安排500万元，按合同内容，实施进度一般，年度完成150.6万元，执行率30.1%。

# 三、综合评价情况及评价结论

为进一步规范财务管理，我分局警务保障室制定并印发《公安和平分局经费管理及审批权限》津公和平通【2019】50号《公安和平分局大额支出立项评估管理办法（暂行）》津公和平通【2019】5号等相关文件，严格资金使用程序，健全资金管理制度，保障项目支出合理稳定运行、定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。公安和平分局特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）（一般债）投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。

特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）资金由公安和平分局主体实施，年度预算安排500万元，实施进度一般，部分完成预期目标，年终执行率30.1%，专项资金绩效评价总体得分为86分，为良好等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为用于及时完成特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债），故申请公安和平分局2022年特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）经费，该项目于天津市公安局和平分局2020年第98次党委会通过。

（二）项目过程情况。

截止2022年底和平分局特（巡）警支队房屋加固修缮项目（2022一般债）专项资金由公安和平分局主体实施，年度预算安排500万元，按合同内容，实施进度一般，年度完成150.6万元，执行率30.1%。专项资金绩效评价总体得分为86分，为良好等次。

（三）项目产出情况。

全年执行率10分，得分10分。

产出指标共计50分，其中数量指标——改造、修缮工程量15分，年底全部完成得15分。质量指标——招投标规范合规率15分，年底全部完成得15分。时效指标——特（巡）警支队房屋加固修缮完工及时率10分，年底全部完成得10分。成本指标——修缮加固房屋费用10分，年底部分完成得3分。合计产出指标得43分。

（四）项目效益情况。

效益指标合计30分，其中社会效益指标——建立健全建设工程管理办法30分，年底全部完成各得30分。合计效益指标得分30分。

满意度指标合计10分，其中单位工作人员满意度10分，年底全部完成得10分。

总合计得分86分，为良好等次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项工程尚未完结，待工程进度更新后支付剩余款项，后续将加强各方沟通，提高资金执行力度。截止2023年5月底实际执行339.5万元。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

天津市公安局和平分局