项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：                 环卫作业市场化经费

项 目 单 位：          天津市和平区城市管理委员会

主 管 部 门：        天津市和平区城市管理委员会

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：               2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 3 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 3 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 5 -

（三）绩效评价工作过程	- 9 -

三、综合评价情况及评价结论	- 11 -

四、绩效评价指标分析	- 12 -

（一）项目决策情况	- 12 -

（二）项目过程情况	- 15 -

（三）项目产出情况	- 18 -

（四）项目效益情况	- 19 -

五、存在的主要问题	- 20 -

（一）环卫作业质量有待提升	- 20 -

（二）环卫作业开展及时性有待加强	- 21 -

六、相关建议	- 21 -

（一）加大监督考核力度，严格执行检查考核制度	- 21 -

（二）优化资源配置，提升环卫质量	- 22 -

七、 其他需要说明的问题	- 22 -

八、 相关附件	- 23 -

环卫作业市场化经费项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年7月-9月，对天津市和平区城市管理委员会的“环卫作业市场化经费”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为86.47分，评价等级为“良”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

近年来，随着城市化进程的快速推进，中央和国家高度重视环境卫生工作，营造干净、整洁、有序、健康的城市形象已成为现代城市发展的必然趋势和要求，也是政府应当向市民提供的一项不可或缺的公共服务。为进一步推进环境卫生整治，改善和平区人居环境，提升环境卫生管理水平，建立完善的环卫作业市场化管理体系，天津市和平区城市管理委员会（以下简称“区城市管理委”）将国内先进地区的“环卫作业市场化”改革成功经验与和平区环卫管理及作业现状相结合，将和平区环卫推向市场化。实现环卫工作规范化、专业化及市场化管理，全面提升和平区环境卫生管理水平和服务质量，从而提升改善和平区人居环境。

2.主要内容

环卫作业市场化经费项目内容主要是：区城市管理委通过政府购买服务的方式，委托第三方服务机构提供扫保服务，对辖区内道路、绿化进行清扫保洁、环卫设施维护保洁，对垃圾容器进行清掏保洁，对城市生活垃圾收集转运处理，冬季开展清融雪作业，保障辖区环境卫生质量。

3.项目组织管理

环卫作业市场化项目主管单位为区城市管理委，负责项目前期需求调研，制定项目实施方案，组织专家论证，组织开展政府采购，与供应商签订服务合同，确定服务范围、服务内容、服务标准，统筹项目整体开展进度与资金支付工作，定期组织评估考核与结果通报。

天津丞明咨询有限公司负责项目招标工作，组织评标委员会专家评审，发布招投标及中标公告等。

项目具体实施单位为深圳市华富环境有限公司和上海博德尔环境科技集团有限公司，分别负责和平北半区和南半区道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、冬季清融雪等工作。

4.资金投入和使用情况

环卫作业市场化经费项目全年预算安排资金4046.6万元，全部为区级资金。截至2023年12月31日，区级资金已到位4046.6万元，资金到位率100%。项目执行过程中，实际支出4046.6万元，预算执行率100%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 4046.6 | 4046.6 | 100% | 4046.6 | 100% |

（二）项目绩效目标

环卫作业市场化经费项目总体绩效目标为：通过环卫作业市场化服务，实现环卫工作规范化、专业化及市场化管理，提升和平区环境卫生管理水平和服务质量，改善和平区人居环境。预期产出指标为清扫道路数量150条，全年清运生活垃圾量不低于12.5万吨，道路清扫完成率不低于95%，道路环境卫生考核合格率不低于85%，生活垃圾清运考核合格率不低于95%，道路清扫及时率不低于95%，垃圾清运及时率不低于95%，项目支出成本不超过4046.6万元，项目预期效益为改善人居环境，群众满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共天津市委天津市人民政府印发关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《中共天津市和平区委全面深化改革委员会2021年工作要点》及《2021年全面深化改革任务台账》（和改办发〔2021〕1号）等文件为依据，对环卫市场化经费项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过对环卫市场化经费项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据环卫市场化经费项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）本次从决策、过程、产出、效益四个方面对区城市管理委环卫作业市场化经费项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。

（4）进一步丰富和完善环卫作业市场化经费项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为环卫作业市场化经费项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对区城市管理委环卫作业市场化经费项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③预算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.政府购买服务规范性。项目实施单位的采购需求是否合理，采购程序是否规范，采购是否通过充分遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范情况。

b.制度执行有效性。主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

道路扫保工作完成率。项目实施期间实际扫保的道路数量与合同约定数量的比率，用以反映道路扫保工作的完成情况。

②产出质量

a.“以克论净”检测优秀率。项目实施期间在“以克论净”考核工作中的排名情况，用以反映道路扫保作业的质量情况。

b.作业验收合格率。项目实施期间在环境卫生专业考评中的得分情况，用以反映项目质量控制情况。

③产出时效

环卫案件处置及时率。通过全年平均环卫案件处置及时率情况，反映环卫作业开展的及时性情况。

④产出成本

项目成本节约率。项目实施期间实际支出与计划支出的对比，反映项目支出成本控制情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

全市综合考核优秀率。评价项目在全市综合环境卫生考核工作中的排名情况，从而反映项目的实施效果。

②可持续影响

建立健全道路扫保奖惩制度。考评单位在项目实施中是否针对第三方道路扫保服务执行奖惩制度以促进项目实施积极性。

③服务对象满意度

辖区群众对道路扫保作业满意度。考评项目实施后辖区群众对道路扫保作业的满意度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对区城市管理委进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

根据中央和天津市关于全面实施预算绩效管理的部署要求，天津市和平区财政局委托我司（天津安信管理咨询有限公司）对环卫作业市场化经费项目进行绩效评价工作。

2024年8月9日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区城市管理委参加了项目见面会，听取了该单位对环卫作业市场化项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《中共天津市委 天津市人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）要求，评价项目组制定了《天津市和平区城市管理委员会环卫作业市场化经费项目绩效评价实施工作方案》，根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据环卫作业市场化经费项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度12项二级指标和24项三级指标，采取指标分值百分制，将24项指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。

评价组于2024年8月9日正式进驻区城市管理委实施评价工作。

（2）全面审查。

评价过程中，评价组对环卫作业市场化经费项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《中共天津市和平区委全面深化改革委员会2021年工作要点》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、资金使用、工作开展情况、项目签订合同、项目采购等相关业务文件进行了核查。

（3）实地核查。

对区城市管理委开展现场评价，针对项目完成情况进行一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。

（4）评价打分。

按照绩效评价指标体系编制了工作底稿，并对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。

评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，环卫作业市场化经费项目得分86.47分，评价等级为“良”。其中，项目决策17分，项目过程23分，项目产出29.91分，项目效益16.56分。具体情况见表2。

表2  环卫作业市场化经费项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 减分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | - | 100 |
| 得分 | 17 | 23 | 29.91 | 16.56 |  | 86.47 |
| 得分率 | 100% | 100% | 78.71% | 75.27% | - | 86.47% |

评价结论：一是项目决策方面，环卫作业市场化经费项目立项依据充分，立项程序规范性，预算编制测算数据合理合规，符合项目需求，绩效目标设置明确、细化，预算测算数据客观，测算过程细化程度良好；项目采购内容符合政府购买服务指导性目录内容，采购过程严谨，采购执行前调研充分，采购预算需求经过专家评审，采购过程严格执行公开招标程序，符合政府采购制度要求，采购资料归档规范。二是项目过程方面，财政资金到位及时充足，预算资金执行率高、资金使用合规，项目与财务管理制度健全，严格按照管理制度要求落实项目资金支付。三是项目产出方面，产出数量完成情况良好，成本控制到位，但存在环卫作业质量较低，作业开展及时性不足的问题。四是项目效益方面，项目可持续性保障措施健全，建立了第三方认可且明确的奖惩措施，项目实施效果群众满意度较高，但仍有提升空间，主要体现在项目市级考核名次较低，专项考核工作中部分考核要素不达标，同其他行政区对比排名浮动较大且整体水平偏低的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分17分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。环卫作业市场化经费项目设立符合《中共天津市和平区委全面深化改革委员会2021年工作要点》及《2021年全面深化改革任务台账》（和改办发〔2021〕1号）的任务部署，项目采购内容为购买环卫作业服务，与2023年和平区政府购买服务普适性目录中“废弃物处理服务”范围相符，符合政府采购要求，同时符合区城市管理委工作职责，即“负责全区市容环境卫生作业、城市园林绿化、公厕管理、冬季清融雪、全区生活废弃物收集、运输和处置和生活废弃物减量化、资源化和无害化处理工作等”。环卫作业市场化经费项目先后经过和平区第十八届人民政府第20次常务会议审议、区委常委会第39次会议审议，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，未与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分2分）。环卫作业市场化经费项目立项及实施经过单位党委集体决策，会议中对项目实施计划、项目管理模式、项目承接单位、项目资金的拨付事项进行审议，项目按照规定程序进行申请设立，预算资金申请等各项审批材料齐全，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分2分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，“绩效指标是绩效目标的细化和量化”，环卫作业市场化经费项目实施年度为2023年，根据区城市管理委提供的本项目绩效目标申报表，本项目2023年绩效目标内容明确了项目的主要内容和预期效益；绩效指标设置产出指标、效益指标、满意度指标分别设置了与项目相关的量化指标，且指标值具有可衡量性，绩效目标设置明确。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分4分）。区城市管理委设置的项目绩效目标为“通过环卫作业市场化服务，实现环卫工作规范化、专业化及市场化管理，提升和平区环境卫生管理水平和服务质量，改善和平区人居环境”，与实际工作内容具有相关性，分别设置对应指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量相匹配，绩效目标设置合理。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。环卫作业市场化经费项目预算的测算，由区城市管理委委托第三方公司对辖区内环卫作业面积、设施设备数量、用人作业需求等方面进行测算，结合市场价格，编制项目成本测算书，经专家论证后确认项目预算，测算内容不存在重复测算情况，预算测算内容合规。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。环卫作业市场化经费项目的测算，依据《天津市环卫作业养护预算基价》，结合辖区环卫作业工作量进行测算，测算内容符合行业领域标准，测算标准合理。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分2分）。本项目作为新增项目，无以往年度历史数据可参考，但项目实施前，区城市管理委相关工作人员对其他开展环卫市场化的行政区开展调研工作，结合和平区实际道路、绿化、环卫设施等实际情况，委托第三方编制项目成本测算书，测算数据客观、真实、准确。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分2分）。环卫作业市场化经费项目为区级预算资金全额保障项目，按照事权划分全部为区级财政支出，项目测算过程中明确了服务标准、服务内容、作业量、作业时间等涉及各类支出的明细，项目测算细化程度清晰。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，7项三级指标，基础总分23分，合计得分23分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分1分，得分1分）。环卫作业市场化经费项目共计申请区级预算资金4046.6万元。截至2023年12月31日，区级资金已到位4046.6万元，资金到位率为100%。

（2）资金到位及时率（总分1分，得分1分）。根据单位财务明细账显示，截至2023年12月31日，环卫作业市场化经费项目实际到位资金4046.6万元，资金到位及时，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分2分，得分2分）。环卫作业市场化经费项目实际到位区级资金4046.6万元。依据预算一体化资金支付系统及单位提供的明细账得出，2023年项目实际支出区级资金4046.6万元，预算执行率为100%。

（4）资金使用合规性（总分9分，得分9分）。区城市管理委提供的凭证及请款单据完整，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；项目资金拨付有完整的审批程序和手续，各明细项目支出有完整的请款申请及资金审批单据；支出符合预算批复和合同规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）。区城市管理委作为项目实施单位，具有完善的财务管理制度，主要依据单位财务管理制度和内控制度对项目进行资金管理，财务管理制度合法、合规，项目管理方面主要依据《天津市和平区环卫作业市场化考核管理办法》、《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》、《和平环卫一体化服务作业质量考核细则》对项目进行管理，明确了项目实施、项目验收等各个环节的项目管理需求，综合分析，管理制度健全。

（2）政府购买服务规范性（总分3分，得分3分）。经核实，本项目内容为区城市管理委通过购买第三方服务的方式，在辖区内开展道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、特殊情况下的环卫保障等工作，项目内容与区城市管理委部门职责中的“负责全区市容环境卫生作业、城市园林绿化、公厕管理、冬季清融雪、全区生活废弃物收集、运输和处置和生活废弃物减量化、资源化和无害化处理工作等”部门职责相匹配。项目实施前，区城市管理工作人员对本市其他行政区开展调研活动，了解项目运作模式，确定本区项目需求，委托第三方编制项目实施方案，经过三轮专家评审，确定项目实施方案与采购预算。单位内部集体决策后，确定项目组织实施。

区城市管理委通过委托天津丞明咨询有限公司组织项目公开招标工作，并于2022年9月23日在天津市政府采购网发布招标公告，经过招标委员会专家评审，确定深圳市华富环境有限公司和上海博德尔环境科技集团有限公司为成交服务方，分别负责和平北半区和南半区道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、冬季清融雪等工作，项目最终成交金额为16908.95万元，分别为深圳市华富环境有限公司9094.03万元，负责北区区域环卫作业，上海博德尔环境科技集团有限公司7814.92万元，负责南区区域环卫作业，项目总金额未超过专家评审预算金额，项目采购程序符合政府采购法律法规，经专家评审，项目不存在重复采购或过量采购等浪费情形。区城市管理委虽首次开展环卫作业市场化项目，项目预算无历史数据可参考，但经过前期调研和专家评审，项目实际采购价格与社会市场价格相符，处于合理较低水平。

（3）制度执行有效性（总分5分，得分5分）。根据区城市管理委提供项目预算申请、资金使用申请、支付凭证等文件，项目资金支付符合会计法及单位财务管理制度，会计档案资料归档齐全，项目执行过程中不存在项目支出预算调整；采购方面，单位项目需求书、项目招标公告、中标结果确认书、中标通知书及服务合同、三重一大集体决策等采购资料齐全，采购执行过程不存在违规违纪行为，符合政府购买服务相关政策规定；项目执行过程中，环卫作业人员和车辆等设施设备落实到位，区城市管理委严格按照合同约定对服务质量定期开展考核工作，并根据考核结果实施奖惩措施并进行考核通报，对两家第三方服务情况开展阶段性验收工作，考核过程、通报结果等资料归档完整。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，5项三级指标，基础总分38分，合计得分29.91分。

1.产出数量

道路扫保工作完成率（总分8分，得分8分）。根据单位统计辖区道路数量与预算测算道路数量，2023年，区城市管理委应开展150条马路及相关辅路、绿地等路面扫保服务，截至2023年底，两家服务机构按照片区负责扫保服务，实际开展道路扫保服务条数为150条，扫保工作完成率为100%。

2.产出质量

（1）“以克论净”检测优秀率（总分8分，得分1.33分）。依据本市全年“以克论净”专项考核情况，在市内六区及环城四区十个行政区的12次考核工作中，和平区排名前三次数为2次，整体监测优秀合格率为16.67%。依据评分标准，本条指标得1.33分。

（2）作业验收合格率（总分8分，得分7.33分）。依据本市全年环境卫生考评得分情况，和平区在全市12次考核中，平均得分为91.57。依据评分标准，本条指标得分7.33分。

3.产出时效

环卫案件处置及时率（总分8分，得分7.25分）。依据本市全年环卫案件处置通报情况，和平区在全年环卫案件处置工作中，平均超期处置环卫案件率为9.34%，依据评分标准，本条指标得分7.25分。

4.产出成本

项目成本节约率（总分2分，得分2分）。根据项目明细账显示，区城市管理委2023年环卫作业市场化经费计划投入金额为4046.6万元，实际支出金额为4046.6万元。项目成本节约率为0%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3项二级指标，3项三级指标，基础总分22分，合计得分16.56分。

1.社会效益

全市综合考核优秀率（总分6分，得分2分）。依据全市综合考核通报的12次结果，和平区在市内六区排名中，排名为前两名的次数为4次，整体考核优秀率为33.33%，成绩相对较低，依据评分标准，本条指标得分2分。

2.可持续影响

建立健全道路扫保奖惩制度（总分6分，得分6分）。针对道路扫保服务项目，区城市管理委提出了奖惩措施并写明在合同条款内，措施有明确的奖惩内容：“按月检查考核结果计算服务费”，需单位按照此措施执行。实际工作中，区城市管理委严格按照本措施落实资金结算，用以刺激第三方服务的良性竞争，提升服务质量，保障项目高质量开展的持续性。

3.服务对象满意度

辖区群众对道路扫保作业满意度（总分10分，得分8.56分）。辖区群众对道路扫保作业满意度问卷共发放问卷100份，涉及满意度问题5项，分别为：路面垃圾残留清理满意度、卫生死角垃圾清理满意度、路面尘土残留满意度、冬季路面清融雪满意度、路面洒水作业满意度。针对路面垃圾残留清理满意度调查，满意人数为89人，针对卫生死角垃圾清理满意度调查，满意人数为81人，针对路面尘土残留满意度调查，满意人数为85人，针对冬季路面清融雪满意度调查，满意人数为83人，针对路面洒水作业满意度调查，满意人数为90人，辖区群众对道路扫保作业满意度为85.6%。

五、存在的主要问题

（一）环卫作业质量有待提升

根据在全市“以克论净”综合监测情况，在市内六区及环城四区十个区的排名中，和平区排名前三的成绩仅2次，后三名成绩中和平区出现了8次，侧面说明了和平区环卫作业市场化工作的道路扫保工作质量较低。根据全市综合考核情况，在市内六区排名中，和平区获得前两名的次数仅4次，后两名成绩中和平区出现了6次，整体排名靠后，说明了和平区整体环卫作业质量有待提升。

（二）环卫作业开展及时性有待加强

一是在全市通报的考核工作中，和平区在全年环卫案件处置工作中，平均超期处置环卫案件率为9.34%，侧面说明了一些群众反映的环卫问题得不到及时处置，降低了市民生活幸福感。二是从本单位对第三方服务公司的考核通报中，发现部分整改问题存在超时或整改不到位的情况，虽然单位有相应的奖惩措施，但环卫质量问题得不到根本性解决。

六、相关建议

（一）加大监督考核力度，严格执行检查考核制度

一是建议区城市管理委丰富和完善宣传活动，通过新闻媒体、网络、宣传标语、宣传单和宣传车等形式不断加大环卫一体化工作的宣传力度，做到家喻户晓、人人皆知，引导广大群众增强生态意识、卫生意识。

二是建议区城市管理委完善检查督导机制，创新检查督导方式，继续做好日抽查、月度检查、季度考核、年度综合考核制度，督促环卫服务公司加强环境管理，做好职责内的卫生保洁工作。同时加大明查暗访力度，针对卫生检查过程中存在的突出问题提高重视，分析问题产生的原因并及时提出整改措施，按要求在社区显要位置设置环卫保洁监督栏，公示相关负责人和保洁员电话，对以上人员进行监督考核，并加强各相关部门的协调配合。

三是建议区城市管理委通过和其他区县同部门单位开展工作交流会，互相探讨环卫工作开展情况，发现问题及不足，互通有无，吸收先进经验及做法，弥补现行机制。

（二）优化资源配置，提升环卫质量

一是建议区城市管理委健全与第三方服务公司协调机制，动态调整人员与设备，根据环卫案件的分布情况和紧急程度，动态调整环卫工人和设备的配置，确保高效应对各类问题。二是建议区城市管理委严格第三方服务公司管理，细化合同条款，在合同中明确服务标准、整改时限、奖惩机制等条款，确保第三方公司有清晰的责任和约束。三是建议区城市管理委完善市民参与与反馈机制，建立多渠道反馈平台，通过微信公众号、热线电话、APP等多种渠道，方便市民随时报告环卫问题，提高问题发现效率。四是建议区城市管理委持续改进与培训，定期培训环卫工人，提高环卫工人的业务水平和应急处理能力，确保他们能够有效应对各类环卫问题。持续优化工作流程，根据实际操作中的问题和反馈，不断优化环卫工作流程，减少不必要的环节，提高工作效率。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

环卫作业市场化经费项目绩效评价指标体系及评分表