项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：         和平区消防物联网运维服务建设项目

项 目 单 位：                和平区消防救援支队

主 管 部 门：            和平区消防救援支队

评 价 机 构：         天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：                2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 4 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 4 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 5 -

（三）绩效评价工作过程	- 10 -

三、综合评价情况及评价结论	- 12 -

四、绩效评价指标分析	- 13 -

（一）项目决策情况	- 13 -

（二）项目过程情况	- 17 -

（三）项目产出情况	- 20 -

（四）项目效益情况	- 24 -

五、存在的主要问题	- 26 -

（一）项目绩效指标细化程度不足	- 26 -

（二）预算编制不符合客观需求，导致财政资金闲置	- 26 -

（三）监管力度不足，问题处置效率较弱	- 27 -

（四）企业消防意识薄弱，配合度较低	- 27 -

六、相关建议	- 27 -

（一）科学合理制定绩效指标，提高绩效管理质量	- 27 -

（二）加强预算编制的科学性和合理性，提高财政资金的使用效率	- 28 -

（三）提高问题处理能力，严格落实监督职责	- 28 -

（四）完善执法制度设立，提高安全意识	- 28 -

七、 其他需要说明的问题	- 29 -

八、 相关附件	- 29 -

和平区消防物联网运维服务建设

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市和平区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2024年8月，对和平区消防救援支队的“和平区消防物联网运维服务建设”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为83.82分，评价等级为“良”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

消防工作是国家应急管理治理体系的重要组成部分，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故、保护人民生命财产安全和维护社会稳定的重要职责，和平区消防救援支队（以下简称“区消防救援支队”）根据《天津市社会消防事业发展“十四五”规划》要求，2021年1月完成了和平区消防物联网监督管理平台建设，通过利用物联网技术，实现火灾预警“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、消防管理工作“信息化”。

为切实做好智慧消防工作，保障消防物联网监督管理平台的运行完好有效，区消防救援支队通过聘请第三方的形式对和平区高危企业消防物联网监控系统提供运维值守服务，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集、传递和处理，增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力，不断提升消防社会治理能力和火灾防控水平，有效的减少城市安全隐患和火灾发生数量，提升社会安全治理能力。

2.主要内容

和平区消防物联网运维服务建设项目为跨年项目实施周期为2022年11月-2023年10月。项目主要内容是：通过政府购买服务的方式，由中标公司对和平区172家高危企业提供消防物联网运维服务，包括消防物联网监督管理平台的一年运维值守，平台应用系统及前端设备的一年通讯数据链路、云服务器、平台运营，设备维护，消防数据采集、统计分析等，确保平台的运行完好有效。

3.项目组织管理

和平区消防物联网运维服务建设项目的主管单位为区消防救援支队，负责具体项目的招标、评审，与运维服务公司签订合同；负责消防物联网监督管理平台运维服务工作的监督、指导，审核上报消防采集数据并归纳保存，负责制定各项工程制度，保障项目顺利实施。

项目具体运维实施单位为天津津利堡消防装饰工程有限公司，负责172家高危企业24小时实时监控，消防设施运行状态信息进行监测、处理，前端设备部件运行维护、调试，监控设备硬件与软件的技术升级改造、巡检及维护等，平台的技术维护和运行保障的全部工作。

4.资金投入和使用情况

和平区消防物联网运维服务建设项目预算安排86万元，全部为区级预算资金，用于消防物联网监督管理平台运维服务费用。截至2023年12月31日，区级资金已到位80.68万元，资金到位率为93.81%。

项目执行过程中，实际支出区级资金80.68万元，预算执行率为100%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 86 | 80.68 | 93.81% | 80.68 | 100% |

（二）项目绩效目标

和平区消防物联网运维服务建设项目绩效目标为：和平区已完成辖区172家重点单位的消防物联网建设工作，实现联网单位消防设施关键数据的采集、统计分析和隐患研判。通过实施消防物联网运维工作，确保和平区消防物联网远程监控系统的完好有效，保障监控系统稳定运行。绩效指标具体情况见表2。

表2  绩效指标制定情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数量 | =1个 |
|  | 质量指标 | 服务部门覆盖率 | ≥90% |
| 产出指标 | 时效指标 | 消防物联网运维及时率 | ≥90% |
|  | 成本指标 | 消防物联网运维经费 | ≤80.68万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防物联网运转稳定率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《城市消防远程监控系统》（GB26875-2011）、《天津消防条例》、《天津市社会消防事业发展“十四五”规划》、《天津市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件为依据，对和平区消防物联网运维服务建设项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过本项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）按照天津市财政局《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价指标体系的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面对本项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。

（4）进一步丰富和完善本项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为和平区消防物联网运维服务建设项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对和平区消防物联网运维服务建设项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③预算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.政府购买服务规范性。采购需求是否合理，采购程序是否规范，采购是否通过充分遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范情况。

c.制度执行有效性。主要从项目申报、项目实施、项目验收等3个环节展开，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

a.高危企业监管完成率。项目实施期间实际监管高危企业数量与全区实有高危企业数量的比率，反映运维服务期间高危企业监管工作完成情况。

b.系统模块运维完成率。项目实施期间实际运维系统模块数量与合同约定运维系统模块的数量的比率，反映运维服务期间系统模块运维工作完成情况。

②产出质量

a.联网单位设备在线率。项目实施期间监管企业消防设施月平均在线率，反映监管企业消防设备的联网情况。

b.平台正常运转率。项目实施期间实际正常运转天数与合同签订运维服务天数的比率，反映运维服务期间平台的运转情况。

③产出时效

a.联网单位实时监控率。项目实施期间实际实时监控单位数量与项目实施期间实际实时监控企业数量与全区实有高危企业数量的比率，反映运维服务期间联网单位监控的实时情况。

b.设备维修及时率。项目实施期间实际按时完成设备维修数量与发生故障设备总数量的比率，反映设备维修及时性的情况。

④产出成本

a.平台运维服务采购成本节约率。实际采购金额与采购预算的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（4）项目效益指标

①社会效益

a.报警事件处置率。项目实施期间实际完成报警事件处置数量与报警事件总数量的比率，反映报警事件处置的情况。

b.监管企业火灾事故发生率。监管单位火灾事故发生情况，反映智慧消防的开展对和平区火灾防控能力的保障效果。

②服务对象满意度

a.高危企业满意度。通过高危企业满意数量与调查企业总数量的比率，反映被调查企业对本项目的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对区消防救援支队进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

根据《天津市和平区关于开展2023年度重点项目部门绩效评价工作的通知》要求，天津市和平区财政局委托我司（天津安信管理咨询有限公司）对和平区消防物联网运维服务建设项目进行绩效评价工作。

2024年8月2日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区消防救援支队参加了项目见面会，听取了该单位对和平区消防物联网运维服务建设项目的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据《中共天津市委 天津市人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）要求，评价项目组制定了《和平区消防救援支队和平区消防物联网运维服务建设项目绩效评价工作实施方案》，根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据和平区消防物联网运维服务建设项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象满意度11项二级指标和25项三级指标，采取指标分值百分制，将25项指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组2024年8月2日正式进驻区消防救援支队实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对和平区消防物联网运维服务建设项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《城市消防远程监控系统》（GB26875-2011）、《天津消防条例》、《天津市社会消防事业发展“十四五”规划》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、资金拨付、资金使用等相关业务文件进行了核查。

（3）实地核查。对区消防救援支队开展现场评价，针对消防物联网监督管理平台运行情况、联网单位设施运维情况开展一一核查，根据上述核查内容形成评价清单。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系编制了工作底稿，并对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，和平区消防物联网运维服务建设项目得分83.82分，评价等级为“良”。其中，项目决策15分，项目过程22.93分，项目产出31.89分，项目效益14分。具体情况见表3。

表3  和平区消防物联网运维服务建设项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 15 | 22.93 | 31.89 | 14 | 83.82 |
| 得分率 | 88.24% | 99.70% | 83.92% | 63.64% | 83.82% |

评价结论：一是项目决策方面，和平区消防物联网运维服务建设项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，预算测算标准合理，但存在项目指标设置不全面与规划任务不匹配，项目预算编制不符合客观需求的问题。二是项目过程方面，区级资金到位及时，预算资金按照计划执行，资金使用符合规定，管理制度健全，制度执行有效，采购需求与部门履职相匹配，服务采购需求已经过相关行业专家评审论证，参与投标单位均不存在政府采购严重违法失信行为记录，所提供响应文件均满足磋商文件商务、技术要求，最终依据综合评分排序确定天津津利堡消防装饰工程有限公司为成交供应商，成交金额为80.68万元，经相关行业专家审定不存在重复采购或过量采购等浪费情形，采购价格与往年可比情况下处于合理较低水平。三是项目产出方面，产出数量、产出时效和产出成本均未达到预期目标，主要为企业设备损坏、私自拆除且未进行重新安装，导致无法监管，设备在线率较低等问题。四是项目效益方面，和平区运维服务期间监管企业火灾事故发生率为0%，有效保障了人民群众生命安全，但存在消防物联网监督管理平台运维服务期间报警事件处理效率较低的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分15分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。和平区消防物联网运维服务建设项目依据《“十四五”国家消防工作规划》立项，与文件中“充分运用物联网和现代信息技术，全时段、可视化监测单位消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高预测、预警能力，分级分类实施差异化消防安全线上监管”的要求相匹配。符合区消防救援支队“负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作”的主要职责。

项目采购内容为：购买消防物联网监督管理平台运维值守服务，属于2023年天津市市级政府购买服务指导性目录中“机关信息系统开发与维护服务”范围之内，符合政府购买服务相关要求。项目资金用于实时监控区域内火灾发生高危企业减少城市安全隐患和火灾发生等民生领域，属于公共财政支持范围。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，未与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分2分）。和平区消防物联网运维服务建设项目目标申报表、项目支出预算明细表、政府采购计划、项目立项审批文件、材料齐全，项目申请、设立过程符合相关要求和法律法规、财务管理制度要求，事前经过三重一大会议，有完整的党委会会议记录，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分1分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，“绩效目标、绩效指标与项目实施内容具有相关性，绩效指标应充分细化和量化，具备可衡量性”；和平区消防物联网运维服务建设项目年度总体目标设置为“和平区已完成辖区172家重点单位的消防物联网建设工作，实现联网单位消防设施关键数据的采集、统计分析和隐患研判。通过实施消防物联网运维工作，确保和平区消防物联网远程监控系统的完好有效，保障监控系统稳定运行”，项目共设置6条三级指标，分别为数量指标“运维系统数量=1个”，质量指标“服务部门覆盖率≥90%”，时效指标“消防物联网运维及时率≥90%”，成本指标“消防物联网运维经费≤80.68万元”，社会效益指标“消防物联网运转稳定率=100%”，服务对象满意度指标“系统使用人员满意度≥90%”。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，产出指标、效益指标能体现项目预期实施内容达到的标准、水平和效果，指标值清晰可衡量。但和平区消防物联网运维服务建设项目包含两项工作，一是对和平区172家高危企业实施监管，二是消防物联网监督管理平台进行运维，项目绩效指标未对需完成172家高危企业监管工作编制对应的指标，项目指标设置不全面，与规划任务不匹配。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分4分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求“绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果”。依据区消防救援支队提供的绩效目标申报表显示，绩效目标细化分解了产出指标、效益指标和满意度指标，预期产出和效益符合正常业绩水平，该项目预算金额为80.68万元，目标金额与预算批复金额相符。绩效指标产出内容为“完成辖区172家重点单位的消防物联网运维工作”与实际工作内容相关，绩效目标制定合理。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。和平区消防物联网运维服务建设项目预算内容为购买消防物联网监督管理平台运维值守服务，与实际采购内容匹配，符合《“十四五”国家消防工作规划》文件中“充分运用物联网和现代信息技术，全时段、可视化监测单位消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高预测、预警能力，分级分类实施差异化消防安全线上监管”规定范围，不存在重复测算政策规定内相同内容，项目测算内容合规。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。和平区消防物联网运维服务建设为经常性项目，主要依据以前年度运维服务合同中各项服务单价进行测算，本年度测算内容未超过以前年度实际支出，预算测算符合社会实际支出水平，测算标准合理。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分1分）。和平区消防物联网运维服务建设项目预算测算具有合规的佐证依据，和平区消防救援支队于2023年2月24日向区财政局申请追加和平区消防物联网运维服务建设项目专项资金预算86万元，但该项目已于2022年10月8日在中国政府采购网发布成交公告，最终成交金额为80.68万元，区消防救援支队未按照实际支出需求申报编制项目预算，导致部分财政资金闲置，无法发挥财政资金使用效益，预算测算数据不符合客观需求。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分2分）。和平区消防物联网运维服务建设项目为区级资金保障项目，按照事权划分全部为区级财政支出，测算内容分别按照中心端应用服务、前端设备无线物联卡、平台运营、平台值守服务、联网单位运行保障服务五项内容的数量及单价进行测算，项目测算过程细化程度良好。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，7项三级指标，基础总分23分，合计得分22.93分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分1分，得分0.93分）。和平区消防物联网运维服务建设项目预算批复区级资金86万元。截至2023年12月31日，区级资金已到位80.68万元，资金到位率为93.81%。

（2）资金到位及时率（总分2分，得分2分）。根据区消防救援支队一体化系统资金支付数据显示，和平区消防物联网运维服务建设项目实际到位区级预算资金80.68万元，截至2023年12月31日，实际及时到位区级资金80.68万元，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分3分，得分3分）。截至2023年12月31日，和平区消防物联网运维服务建设项目预算资金80.68万元。根据区消防救援支队提供预算一体化指标执行情况与财务核算平台支付明细数据统计，项目实际支出预算资金80.68万元，预算执行率为100%。

（4）资金使用合规性（总分7分，得分7分）。区消防救援支队提供的凭证及请款单据完整，财务记账符合国家财经法规和财务管理制度规定；项目资金拨付有完整的审批程序和手续，各明细项目支出有完整的请款申请及资金审批单据；支出符合预算批复和合同规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；各项明细有严格的招标采购程序，未有审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项目的违纪行为，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）。和平区消防物联网运维服务建设项目按照《建筑消防设施物联网监控系统运维管理规范》（DB12/T 1170-2022）、《天津市消防救援总队经费审批管理规定》、《天津市消防救援总队采购工作管理暂行规定》对项目进行管理，项目管理制度健全。

（2）政府购买服务规范性（总分3分，得分3分）。根据区消防救援支队所提供本项目涉及政府采购工作相关材料与现场调研沟通反馈结果，和平区消防物联网运维服务所包含联网用户消防设施实时监控服务、消防隐患数据信息服务、系统运行维护服务采购需求均与区消防救援支队“负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作”的部门履职相匹配，上述服务采购需求均已经过相关行业专家评审论证。

区消防救援支队委托昱丰(天津)项目管理有限公司负责此项政府购买服务招标工作，并于2022年9月16日在中国政府采购网发布招标公告，由政府采购评审专家根据项目实际需求，资格审查表、初步评审表与资信、技术部分评审表所列示各项审查标准及评审细则对投标企业实施现场评标工作。根据评审专家意见与相关工作记录，参与投标单位均不存在政府采购严重违法失信行为记录，所提供响应文件均满足磋商文件商务、技术要求，最终依据综合评分排序确定天津津利堡消防装饰工程有限公司为成交供应商，并于2022年10月8日在中国政府采购网发布成交公告。本项目最终成交金额为80.68万元，经相关行业专家审定不存在重复采购或过量采购等浪费情形，采购价格与往年可比情况下处于合理较低水平。

（3）制度执行有效性（总分5分，得分5分）。根据区消防救援支队提供的项目资金支付审批表、国库集中支付凭证等相关资料，项目执行遵守相关法律法规和业务管理制度规定；项目采购计划、采购需求、采购预算、采购合同、采购验收等资料齐全并及时归档，项目资金支出手续完备；项目服务合同内容明确规定了服务的内容、服务期限、具体数量、服务质量、服务价格、验收标准、验收程序及支付方式，界定了各方的权利与义务，并明确了在合同执行过程中可能发生的违约行为及其相应的责任条款。不存在对服务单位不合理条件，合同履约双方在合同履行期间不存在单方面变更或终止合同的情况，合同的签订符合《政府购买服务管理办法》；项目实施过程中各项请款、付款文件齐全并及时归档；项目实施的人员条件均落实到位。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4项二级指标，7项三级指标，基础总分38分，合计得分31.89分。

1.产出数量

（1）高危企业监管完成率（总分6分，得分5.89分）。根据和平区消防物联网运维服务建设项目服务合同要求，运维服务期间需完成全区172家高危企业进行监管运维服务，因服务期间3家企业倒闭导致实际应监管企业为169家。依据区消防救援支队提供的物联网管理平台检查记录表显示，因深圳市印力物业服务有限公司天津和平分公司、天津如家酒店管理有限公司多伦道店2家企业自行拆除设备、财富大厦1家企业报警主机损坏的问题，且未进行重新安装，导致无法监管，截至2023年10月，实际监管高危企业166家。高危企业监管运维完成率为98.22%。

（2）系统模块运维完成率（总分5分，得分5分）。根据和平区消防物联网运维服务建设项目服务合同，运维服务期间应对消防物联网监督管理平台中心端应用服务、前端设备无线物联卡、平台运营、平台值守服务、联网单位运行保障服务5个模块进行运维。依据巡检、维修记录显示，实际完成了5个模块运维工作。系统模块运维完成率为100%。

2.产出质量

（1）联网单位设备在线率（总分6分，得分0分）。根据评价组调研及区消防救援支队提供的和平区消防物联网建设工作周报、月报显示，监管期间高危企业部分消防设备存在离线、无法实时监管的问题，例如用户信息传输装置、水主机、NB设备、无线报警器传输装置、摄像头等，联网单位设备平均在线率为82.79%，设备在线率较低，直接降低火灾预测和预防的效率，可能会导致火灾发生而无法及时发现，进而严重危及人民群众生命财产安全。具体情况见表4、表5。

表4  和平区2022年度联网单位设备在线统计表

| 月份 | 在线率 |
| --- | --- |
| 11月 | 84.66% |
| 12月 | 82.55% |

表5  和平区2023年度联网单位设备在线统计表

| 月份 | 在线率 |
| --- | --- |
| 1月 | 81.15% |
| 2月 | 79.47% |
| 3月 | 80.96% |
| 4月 | 81.30% |
| 5月 | 82.90% |
| 6月 | 83.50% |
| 7月 | 85.01% |
| 8月 | 82.50% |
| 9月 | 82.72% |
| 10月 | 86.71% |

（2）平台正常运转率（总分5分，得分5分）。和平区消防物联网运维服务建设项目服务合同要求运维期限为365天，根据区消防救援支队提供的和平区消防物联网建设工作周报、月报、巡检记录显示，消防物联网监督管理平台运维期间内未发生异常无法使用现象，平台正常运转率100%。

3.产出时效

（1）联网单位实时监控率（总分6分，得分6分）。根据《建筑消防设施物联网监控系统运维管理规范》（DB12/T 1170-2022）要求，对高危企业消防设备实行24小时实时监控，依据区消防救援支队提供的值班日志及交接班登记表、消防物联网平台报警及设备统计表显示，和平区需监控166家企业，平台运维服务期间，因三家企业自行拆除设备，无法实现实时监控，实际对166家高危企业消防设施进行24小时实时监控。高危企业实时监控率为100%。

（2）设备维修及时率（总分5分，得分5分）。根据和平区消防物联网运维服务建设项目服务合同要求，设备发生故障需24小时内完成修复工作，依据区消防救援支队提供的设备维修明细显示，运维服务期间共发生790起设备报修事件，截至2023年10月，790件设备报修事件均已在24小时内进行维修，设备维修及时率100%。具体情况见表6、表7。

表6  和平区消防物联网2022年度消防设备维修统计表

单位：件

| 月份 | 数量 |
| --- | --- |
| 11月 | 52 |
| 12月 | 91 |
| 合计 | 143 |

表7  和平区消防物联网2023年度消防设备维修统计表

单位：件

| 月份 | 数量 |
| --- | --- |
| 1月 | 39 |
| 2月 | 17 |
| 3月 | 103 |
| 4月 | 106 |
| 5月 | 34 |
| 6月 | 61 |
| 7月 | 135 |
| 8月 | 31 |
| 9月 | 47 |
| 10月 | 74 |
| 合计 | 647 |

4.产出成本

平台运维服务采购节约率（总分5分，得分5分）。根据和平区消防物联网项目运行维护服务项目公开招标公告及项目服务合同显示，平台运维服务采购控制金额合计为81.98万元，项目实际中标金额合计为80.68万元，平台运维服务采购节约率为1.59%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、服务对象满意度2项二级指标，3项三级指标，基础总分22分，合计得分14分。

1.社会效益

（1）报警事件处置率（总分8分，得分0分）。根据区消防救援支队提供的和平区消防物联网平台报警及设备统计显示，消防物联网监督管理平台运维服务期间共计出现98647件报警事件，截至2023年10月，实际处置完成35667件报警事件。问题处置率为36.16%。具体情况见表8、表9。

表8  和平区消防物联网2022年度系统报警统计表

单位：次

| 月份 | 报警次数 | 处理次数 | 未处理次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月 | 3450 | 2710 | 740 |
| 12月 | 5350 | 4351 | 999 |
| 合计 | 8800 | 7061 | 1739 |

表9  和平区消防物联网2023年度系统报警统计表

单位：次

| 月份 | 报警次数 | 处理次数 | 未处理次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10508 | 3258 | 7250 |
| 2月 | 8435 | 3035 | 5400 |
| 3月 | 12242 | 2990 | 9252 |
| 4月 | 9774 | 3416 | 6358 |
| 5月 | 7596 | 2266 | 5330 |
| 6月 | 7771 | 2507 | 5264 |
| 7月 | 6905 | 2892 | 4013 |
| 8月 | 7223 | 2673 | 4550 |
| 9月 | 10482 | 3313 | 7169 |
| 10月 | 8911 | 2256 | 6655 |
| 合计 | 89847 | 28606 | 61241 |

（2）监管企业火灾事故发生率（总分8分，得分8分）。和平区消防物联网运维服务建设项目的实施可全时段、可视化监测高危企业消防安全状况，实时化、智能化评估消防安全风险，提高预测、预警能力，提高信息传递的效率，防止火灾发生。依据评价组现场沟通、查阅火灾出警记录，运维服务期间监管的169家高危企业未发生火灾事故，监管企业火灾事故发生率为0%

2.服务对象满意度

（1）高危企业满意度（总分6分，得分6分）。根据2023年项目主要实施内容，项目实际受益对象为高危企业，评价组对169家企业进行随机满意度调查，共发放169份问卷，实际收回有效问卷共169份。涉及满意度问题包括对火灾信息反馈系统效率满意程度、设备维修效率满意程度、设备巡检满意度程度、消防设备安全隐患是否及时跟踪满意程度等4项问题，4项问题全部满意人数为155家，高危企业的综合满意度为91.72%。

五、存在的主要问题

（一）项目绩效指标细化程度不足

和平区消防物联网运维服务建设项目包含两项工作，一是对和平区172家高危企业实施监管，二是消防物联网监督管理平台进行运维，项目绩效指标未制定需完成172家高危企业监管工作编制对应的指标，项目指标设置不全面，与规划任务不匹配。

（二）预算编制不符合客观需求，导致财政资金闲置

和平区消防救援支队于2023年2月24日向区财政局申请追加和平区消防物联网运维服务建设项目专项资金预算86万元，但该项目已于2022年10月8日在中国政府采购网发布成交公告，最终成交金额为80.68万元。区消防救援支队未按照实际支出需求申报编制项目预算，导致部分财政资金闲置，无法发挥财政资金使用效益，预算测算数据不符合客观需求。

（三）监管力度不足，问题处置效率较弱

一是因运维期间3家企业自行拆除设备、报警主机损坏的问题，且未进行重新安装，导致无法监管，实际监管高危企业166家，高危企业监管运维完成率为98.22%。二是监管期间高危企业部分消防设备存在离线、无法实时监管的问题，联网单位设备平均在线率为82.79%，设备在线率较低。三是平台运维服务期间共计出现98647件报警事件，实际处置完成35667件报警事件，处置率为36.16%，问题处理效率较低。

（四）企业消防意识薄弱，配合度较低

根据评价组现场调研，开展高危企业消防设备巡检及维修工作过程中，存在处理设备报警事件时企业不配合的情况，如上门查看的报警事件、消防设备巡检等工作，在执行中会出现因企业拒绝进入，设备报警事件无法得到及时处置的问题。

六、相关建议

（一）科学合理制定绩效指标，提高绩效管理质量

一是建议区消防救援支队按照全面实施预算绩效管理的要求，在设定项目绩效目标时，客观反映政府购买服务内容的全貌，同时，围绕项目立项依据和项目工作实施方案设定指标值，确保绩效目标设置与实际工作内容高度相关，并符合行业标准，具有一定可衡量性。二是建议区消防救援支队加大部门内绩效培训力度，推动自上而下地重视绩效管理工作，理解预算绩效基本概念，从而提高单位绩效管理整体工作质量。

（二）加强预算编制的科学性和合理性，提高财政资金的使用效率

建议区消防救援支队强化项目资金需求测算及前期论证，增强单位内部沟通协调。按照实际支出需求申报编制项目预算，确保预算编制与项目实际需求相匹配，提高预算编制的科学性和合理。建立预算编制和执行情况的反馈机制动态调整预算，推动闲置预算资金调剂，统筹用于其他急需的项目或者领域，提高财政资金的使用效益，避免财政资源和预算闲置浪费。

（三）提高问题处理能力，严格落实监督职责

一是建议区消防救援支队根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项相关规定，对私自拆除停用消防设施的企业进行处罚，对拆除及损坏的消防设备及时进行安装，同时落实监督管理各项工作职能，切实提高监督和管理工作。二是建议区消防救援支队严格执行定期检查维护消防设备，确保设备正常运行和有效性，定期对消防处理事件进行评估，分析存在问题和不足，持续改进和优化，提高报警事件处理效率。三是建议区消防救援支队建立健全监督机制，加强对消防报警事件处理过程的监督，确保各项措施得到有效执行。

（四）完善执法制度设立，提高安全意识

一是建议区消防救援支队完善规章制度体系，使消防监督管理工作更加规范进行。在推动消防监督管理工作常态化发展过程中，需要有力规章制度从旁提供支持，对不配合巡检工作或整改不力的企业进行相应处罚，形成有效的监督约束机制。二是建议区消防救援支队加大宣传力度，向企业普及《中华人民共和国消防法》及相关消防安全管理制度，明确法律法规对于消防安全的具体要求，认识企业在消防安全中的责任和义务，通过案例分析展示火灾的严重后果，让企业深刻认识到火灾的危害性和预防的重要性，提高企业对消防安全的重视程度和配合意识。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

和平区消防物联网运维服务建设项目绩效评价指标体系及评分表