项目支出绩效评价报告

（2023年度）

项 目 名 称：   网信办2023年度综合运营保障服务项目经费

项 目 单 位：         中国共产党天津市和平区委网络

安全和信息化委员会办公室

主 管 部 门：       中国共产党天津市和平区委员会

评 价 机 构：       天津安信管理咨询有限公司

评 价 日 期：              2024年8月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 3 -

二、绩效评价工作开展情况	- 4 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 4 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 5 -

（三）绩效评价工作过程	- 10 -

三、综合评价情况及评价结论	- 12 -

四、绩效评价指标分析	- 13 -

（一）项目决策情况	- 13 -

（二）项目过程情况	- 17 -

（三）项目产出情况	- 21 -

（四）项目效益情况	- 23 -

五、存在的主要问题	- 25 -

（一）项目绩效管理水平有待加强	- 25 -

（二）项目预算调整及时性有待提高	- 26 -

（三）项目管理工作指引汇编有待建立	- 26 -

六、相关建议	- 26 -

（一）进一步强化项目绩效管理	- 26 -

（二）及时根据项目进展申报预算调整	- 27 -

（三）整合建立项目管理工作指引汇编	- 27 -

七、 其他需要说明的问题	- 27 -

八、 相关附件	- 28 -

网信办2023年度综合运营保障服务项目

经费项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据中共和平区委 和平区人民政府印发<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知（津和党发〔2019〕23号）和《和平区项目支出绩效评价管理办法》等文件要求，天津市和平区财政局通过引入第三方专业机构成立绩效评价组的方式，于2024年8月-9月，对中国共产党天津市和平区委网络安全和信息化委员会办公室的“网信办2023年度综合运营保障服务项目经费”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为95.18分，评价等级为“优”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为落实《中华人民共和国网络安全法》、《天津市网络强市战略实施纲要》、《天津市关于加强网络安全和信息化工作的实施意见》和《和平区贯彻落实数字经济发展规划的三年行动方案》相关要求，统筹完善区级政务基础设施资源体系，做好关键信息基础设施及数据资源保障，建成智慧城市建设专题视图，确保和平区网络安全与舆情管控应急指挥中心稳定运转，中国共产党天津市和平区委网络安全和信息化委员会办公室通过采取政府购买服务的方式引入专业第三方技术团队，为提升辖区网信工作业务能力提供有力支撑。

2.主要内容

网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目主要内容为：通过政府购买服务的方式，聘请专业第三方技术团队根据具体工作安排按月开展综合技术值守、信息数据统计分析、重保支持、可视化运维、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障、配套数据资源管理平台租赁服务等综合运营保障服务工作。

3.项目组织管理

网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目主管单位为中国共产党天津市和平区委员会，负责项目经费使用涉及相关财务核算工作；实施单位为中国共产党天津市和平区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“区委网信办”），负责项目预算需求测算，综合运营保障服务涉及供应商选择、政府采购程序履行、服务工作完成质量考核等工作。

项目具体运维实施单位为益华惠（天津）科技有限公司，负责综合技术值守、信息数据统计分析、重保支持、可视化运维、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障与配套数据资源管理平台租赁服务工作。

4.资金投入和使用情况

本项目2023年度资金计划下达金额为201万元，全部为区级财政资金。截至2023年12月底，实际到位资金为137.3万元，资金到位率为68.31%。项目资金主要用于综合运营保障服务费用结算工作，截至2023年12月底，项目实际支付资金为137.3万元，预算执行率为100%。资金具体情况见表1。

表1  资金预算执行率情况表

单位：万元

| 资金计划 下达时间 | 资金计划 下达金额 | 实际到位资金 | 资金到位率 | 实际支付资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 201 | 137.3 | 68.31% | 137.3 | 100% |

（二）项目绩效目标

网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效目标为：通过聘请专业技术团队，提供区级信息化应用系统平台运行保障和故障应急响应服务，确保区级信息化应用系统平台可靠平稳运行。绩效指标具体情况见表2。

表2  绩效指标制定情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请驻场服务人员 | ≥3人 |
|  |  | 运维保障区级信息化应用系统平台数 | ≥1个 |
|  | 质量指标 | 区级信息化应用系统平台运维保障人员资质达标率 | =100% |
|  |  | 区级信息化应用系统平台运维保障服务开展达标率 | =100% |
|  | 时效指标 | 区级信息化应用系统平台运行故障处置及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 综合运营保障服务经费 | ≤201万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 区级信息化应用系统平台运行稳定率 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级信息化应用系统平台使用人员满意度 | ≥92% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价以《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共天津市委 天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发〔2019〕25号）、《天津市财政局关于印发〈全面推进预算绩效管理工作落实方案〉的通知》（津财绩效〔2020〕10号）、《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》（津政办发〔2015〕63号）、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）、《中共和平区委 和平区人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津和党发〔2019〕23号）、《和平区项目支出绩效评价管理办法》等文件为依据，对网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：

（1）通过本项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。

（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

（3）本次从决策、过程、产出、效益四个方面对网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。

（4）进一步丰富和完善本项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目专项资金的安排提供重要依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价针对区委网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

针对网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目情况，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中：

（1）项目决策指标

①项目立项

a.立项依据充分性。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

b.立项程序规范性。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

②绩效目标

a.绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

b.绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

③测算编制

a.测算内容合规性。项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围。

b.测算标准合理性。项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定。

c.测算数据客观性。项目预算测算数据是否客观、真实、准确。

d.测算过程细化度。测算过程是否细化清晰。

（2）项目过程指标

①资金管理

a.资金到位率。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

b.资金到位及时率。及时到位资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

c.预算执行率。项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

d.资金使用合规性。项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

②组织实施

a.管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

b.政府购买服务规范性。采购需求是否合理，采购程序是否规范，采购是否通过充分遴选等，用以反映和考核项目单位采购实施的规范情况。

c.制度执行有效性。评价内容主要从项目申报、项目实施、项目结项等3个环节开展，结合相关管理规定进行评价。

（3）项目产出指标

①产出数量

综合运营保障任务完成率。项目实施期间实际完成综合运营保障任务项数与计划完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务的完成情况。

②产出质量

综合运营保障任务完成达标率。实际完成综合运营保障任务项数中达到服务考核要求任务项数与实际完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务完成质量是否达标的情况。

③产出时效

综合运营保障任务开展完成及时率。项目实施期间按照既定进度安排开展并完成综合运营保障任务项数与实际开展并完成综合运营保障任务项数比对，反映综合运营保障任务是否及时开展并完成的情况。

④产出成本

综合运营保障服务项目成本节约率。项目实施期间综合运营保障服务项目实际支出成本与计划支出成本比对，反映综合运营保障服务项目成本控制情况。

（4）项目效益指标

①社会效益

辖区政务信息化水平巩固提升情况。项目实施期间通过开展综合运营保障服务工作，反映相关工作对辖区政务信息化水平的巩固提升情况。

②可持续影响

综合运营保障服务管理机制健全性。综合运营保障服务管理机制健全性情况，用以反映综合运营保障服务管理工作开展的可持续性。

③服务对象满意度

区委网信办业务管理人员满意度。通过调查问卷中针对提供综合运营保障服务第三方相关服务工作开展成效满意的区委网信办业务管理人员人数与参与满意度调查区委网信办业务管理人员总数比对，反映参与调查区委网信办业务管理人员对本项目实施开展成效的满意程度。

3.绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价主要运用指标分析法结合比较法等方法进行评价。坚持定量指标优先、定量指标与定性指标相结合的方式，同时通过文献法进行资料搜索以及多因素分析来支撑评价内容的逻辑紧密性与客观性。从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并选取区委网信办进行了现场评价，绩效评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价项目组

天津市和平区财政局（以下简称“区财政局”）委托第三方机构对网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目进行绩效评价工作。

2024年8月12日，绩效评价项目组（以下简称“评价组”）赴区委网信办参加项目见面会，听取了该单位对“网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目”的项目背景、申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。

（2）制定绩效评价方案

根据有关文件要求，评价项目组制定了《网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效评价实施方案》，根据评价方案组织开展项目评价工作。

（3）指标体系设计

根据网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度12项二级指标和22项三级指标，采取指标分值百分制，将22项三级指标量化为100分，分值权重在征求被评单位意见的基础上确定，详见附件。

2.评价实施阶段

（1）正式进驻。评价组于2024年8月12日正式进驻区委网信办实施评价工作。

（2）全面审查。评价过程中，评价组对网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据《区委网信办关于申请追加2023年度综合运营保障服务项目经费财政预算的请示》《2023年度和平区综合运营保障服务项目申报书》等文件，对专项经费的到位情况、预算编制、实施进度等相关业务文件及财务数据进行了核查。

（3）实地核查。评价组对区委网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目工作开展情况进行实地核查。通过现场实际勘察，了解网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目的实际情况，完成调查表；并对网信办业务管理人员进行满意度调查。

（4）评价打分。按照绩效评价指标体系内容对各绩效评价指标进行了评分。

（5）编制报告。评价组根据现场评价打分，编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目得分95.18分，评价等级为“优”。其中，项目决策13分，项目过程22.68分，项目产出38分，项目效益21.5分。具体情况见表2。

表2  网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | 100 |
| 得分 | 13 | 22.68 | 38 | 21.5 | 95.18 |
| 得分率 | 76.47% | 98.61% | 100% | 97.72% | 95.18% |

评价结论：本项目立项依据充分、立项程序规范，预算测算内容合规、标准合理、数据客观，测算过程细化。财政预算保障资金及时到位，项目资金使用合规。项目采购需求已经过相关行业专家评审论证，与项目实施单位职责和机构运转所需相匹配；项目采购内容为政府履职所需辅助性服务，服务事项已纳入政府购买服务指导性目录；项目实施单位已按照《政府购买服务管理办法》相关规定，通过采取竞争性磋商的方式并依据政府采购评审专家意见择优选取了服务提供商，不存在重复采购或过量采购等浪费情形，采购价格与往年可比情况下处于合理较低水平；项目合同明确规定了服务事项、服务期限、合同金额及付款方式、服务评估方式及评估标准、服务承诺、保密条款与合同履行、变更及解除过程中双方权利义务、违约责任等内容，合同履行过程中未发生合同变更、终止或违约事项，项目合同公告与合同履约情况验收工作均已正常完成。通过实施该项目，有效确保了辖区政务网络、各类网信管理系统的正常运行与全区行政事业单位（一级部门）的政务邮箱使用需求，为网络空间治理、网络舆情监控、网络安全管控和信息化资源监管等网信核心业务工作的正常开展提供了有力支撑。服务对象对项目整体执行效果满意度较高。但存在绩效目标管理不完善，项目管理工作指引汇编有待建立的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、预算编制3项二级指标，8项三级指标，基础总分17分，合计得分13分。

1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目立项依据《天津市网络强市战略实施纲要》《天津市关于加强网络安全和信息化工作的实施意见》及《和平区贯彻落实数字经济发展规划的三年行动方案》，与统筹完善区级政务基础设施资源体系、最大限度汇聚并加强辖区政务信息化基础资源整合共享水平的规划相匹配；根据区委网信办“负责建设并运维全区网络安全平台，协调处理重大网络安全事件；负责承担互联网信息内容建设管理，维护互联网意识形态安全；负责建设并运营区级网络舆论综合治理平台；统筹推动全区电子政务工作”的主要职责内容划分，该单位为辖区承担网络安全维护和信息化建设任务的主责部门。

根据天津市政府采购网所公布的项目采购公告信息，该项目实际采购内容为“以政府购买服务方式采购2023年度综合技术值守、信息数据统计分析、可视化运维、网信办应急指挥中心信息化设备维保等综合运营保障服务”，前述购买服务内容符合《政府购买服务管理办法》第九条“政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。”的规定，并纳入了《2023年和平区政府购买服务普适性目录》，属于政府履职辅助性服务-信息化服务-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务事项。

综上，网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分2分）。网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目按照规定的程序申请设立实施，有完整的三重一大会议记录、审批文件、项目申请设立材料，立项程序符合规范要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标明确性（总分2分，得分1分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16 号）文件要求，绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现可审核、可监控、可评价；根据本项目支出绩效目标表，区委网信办所设定的绩效指标虽具有清晰、可衡量的指标值，但产出指标仅针对驻场服务人员聘请人数、区级信息化应用系统平台运维数量及运维保障人员资质达标情况、运维服务开展达标情况、故障处置及时情况予以考量，未体现综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容，且现有成本指标未根据各项服务实际测算资金需求细化设定，绩效目标明确性有待提高。

（2）绩效目标合理性（总分4分，得分1分）。根据《天津市财政局关于印发<天津市市级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（津财绩效〔2020〕16号）文件要求，绩效目标需清晰反映预算资金的预期产出和效果。根据本项目支出绩效目标表，区委网信办所设定的绩效目标为“通过聘请专业技术人员团队，提供区级信息化应用系统平台运行保障和故障应急响应服务，确保区级信息化应用系统平台可靠平稳运行”。现有绩效目标内容虽与项目实际工作内容具有一定相关性并细化分解设置了对应绩效指标，但未体现综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容，与项目预期产出效益及预算确定的资金量不匹配，绩效目标合理性有待提高。

3.预算编制

（1）测算内容合规性（总分2分，得分2分）。本项目预算测算内容主要为综合技术值守、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、信息化设备保障服务、配套数据资源管理平台租赁服务经费，符合综合运营保障服务所涉及范围，预算测算内容不存在重复测算政策规定内相同内容，测算内容合规性较高。

（2）测算标准合理性（总分1分，得分1分）。本项目预算测算标准由区委网信办参考市级网信管理部门综合运营保障服务通用核算成本、行业标准及上年度服务费用标准及区财政局所聘请行业专家评审建议确定，测算标准合理性较高。

（3）测算数据客观性（总分2分，得分2分）。

本项目预算测算数据符合2023年度综合运营保障服务项目开展各项服务工作所需经费客观需求，且本项目为经常性项目，具有历史数据可比性。同时项目预算测算数据均有合规佐证依据，测算数据客观性较高。

（4）测算过程细化度（总分2分，得分2分）。

本项目已按事权划分准确核定了本级财政支出，项目预算资金全部由区级财政资金进行保障，且区委网信办已按照项目经费实际支出内容（综合运营保障服务）准确核定了投入运营保障服务费与相关设备运维服务费等各项支出成本，项目预算测算过程细化程度较高。

（二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，7项三级指标，基础总分23分，合计得分22.68分。

1.资金管理

（1）资金到位率（总分1分，得分0.68分）。网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目共计申请预算资金201万元，全部为区级财政预算资金，截至2023年12月31日，项目实际到位预算资金137.3万元，资金到位率为68.31%。

（2）资金到位及时率（总分1分，得分1分）。网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目本年实际到位资金137.3万元，区委网信办已于2023年12月31日前完成资金支付工作，资金到位及时率为100%。

（3）预算执行率（总分2分，得分2分）。截至2023年12月31日，网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目实际到位预算资金137.3万元。根据区委网信办所提供预算一体化指标执行情况与财务核算平台支付明细数据统计，本项目实际支出预算资金137.3万元，预算执行率为100%。

（4）资金使用合规性（总分9分，得分9分）。通过查阅本项目相关业务与财务资料，区委网信办所提供记账凭证及请款单据完整，项目资金拨付有完整的审批程序和手续并经单位领导班子集体审议，各项明细支出有完整的请款申请及资金审批单据；项目支出符合预算批复规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；本项目属于政府购买服务范畴，区委网信办已按照相关要求严格履行了政府采购程序，做到了应采尽采；各项审计、巡视、财政检查等工作未针对本项目提出相关待整改问题。

2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）。区委网信办根据实际需要，制定了财务管理制度、经费支出审批制度、机房安全管理制度、设备作业管理制度、驻场工程师管理制度、节假日及重大时间节点保障方案、政务邮件系统授权使用管理办法、日常会议保障管理规章制度、运维工作人员日常管理制度，相关制度与上位法要求相符，侧重点明细；现有财务及业务管理制度合法、合规、完整，管理制度健全性较高。

（2）政府购买服务规范性（总分3分，得分3分）。根据区委网信办所提供本项目涉及政府采购工作相关材料与现场调研沟通反馈结果，2023年度综合运营保障服务所包含综合技术值守服务、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务与配套数据资源管理平台租赁服务采购需求均与区委网信办“负责建设并运维全区网络安全平台，协调处理重大网络安全事件；负责承担互联网信息内容建设管理，维护互联网意识形态安全；负责建设并运营区级网络舆论综合治理平台；统筹推动全区电子政务工作”的部门履职相匹配，上述服务采购需求均已经过相关行业专家评审论证。

区委网信办委托天津宸颖工程咨询有限公司负责此项政府购买服务招标工作，并于2023年7月4日在天津市政府采购网发布招标公告，共有三家意向提供服务供应商（益华惠（天津）科技有限公司、友和利德（天津）科技有限公司、安联恒信（天津）信息技术有限公司）参与投标，由政府采购评审专家根据项目实际需求，资格审查表、初步评审表与资信、技术部分评审表所列示各项审查标准及评审细则实施现场评标工作。根据评审专家意见与相关工作记录，以上三家参与投标单位均不存在政府采购严重违法失信行为记录，所提供响应文件均满足磋商文件商务、技术要求，最终依据综合评分排序确定益华惠（天津）科技有限公司为成交供应商，并于2023年7月14日在天津市政府采购网发布成交公告。本项目最终成交金额为159.84万元，经相关行业专家审定不存在重复采购或过量采购等浪费情形，采购价格与往年可比情况下处于合理较低水平。

（3）制度执行有效性（总分5分，得分5分）。根据区委网信办所提供项目预算申请、请款事项呈办单、政府采购实施文件（采购人代表授权委托书、采购人评标代表授权委托书、保密承诺书、磋商文件确认告知函、竞争性磋商公告、成交结果确认告知函、成交公告、投标单位报名登记表与文件领取表、项目开标与评标报告、投标文件签收凭证、投标文件密封确认表、唱标记录表、资格审查表、评标责任书、磋商小组成员回避确认表、磋商小组组长推荐书、政府采购严重违法失信行为查询记录、初步评审表、资信与技术部分评审表、资信与技术因素汇总表、价格评审表、评审结果确认表、评审专家意见表等）、项目合同书、项目合同履约情况验收报告、国库集中支付凭证、相关工作会议纪要等材料与现场调研沟通反馈结果，项目实施遵守相关法律法规和业务管理制度规定，项目资金支出手续完备，项目实施人员、信息支撑均已落实到位。区委网信办与益华惠（天津）科技有限公司所签订的项目合同明确规定了服务事项、服务期限、合同金额及付款方式、服务评估方式及评估标准、服务承诺、保密条款与合同履行、变更及解除过程中双方权利义务、违约责任等内容，并于2023年07月20日在天津市政府采购网进行了合同公告，符合《政府购买服务管理办法》第二十三条“政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格，资金结算方式，各方权利义务事项和违约责任等内容。政府购买服务合同应当依法予以公告。”的有关规定；项目合同履行过程中未发生合同变更、终止或违约事项，区委网信办于2024年7月26日组织开展项目合同履约情况验收工作，通过聘请外部专家完成了相关工作记录查阅与服务提供商现场质询工作。项目合同书、项目合同履约情况验收报告、验收签到表、专家意见表、项目运行月报与季度考核报告、项目实施过程中各项请款、付款文件与业务工作记录文件齐全并及时归档，项目制度执行有效。

（三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，4项三级指标，基础总分38分，合计得分38分。

1.产出数量

（1）综合运营保障任务完成率（总分9分，得分9分）。根据现场调研沟通反馈结果与区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（2023年7月至2024年7月）运行月报，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司已按照项目合同约定开展并完成了综合技术值守、信息数据统计分析、重保支持、可视化运维、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障与配套数据资源管理平台租赁服务各项任务。综上所述，综合运营保障任务完成率为100%。

2.产出质量

（1）综合运营保障任务完成达标率（总分10分，得分10分）。根据现场调研沟通反馈结果与区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（2023年7月至2024年7月）阶段性考核记录，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司所投入驻场服务人员符合项目技术能力要求，并严格执行了考勤管理规定；日常巡检与维护、状态监测、现场巡检、远程技术支持、软件预防性维护、系统性能优化服务、数据采集服务、重点时期（法定节假日与两会期间）保障支持、可视化视图引擎运维、政务邮箱资源服务等相关保障任务均已按照区委网信办阶段性考核要求开展并完成。综上所述，综合运营保障任务完成达标率为100%。

3.产出时效

（1）综合运营保障任务开展完成及时率（总分10分，得分10分）。根据现场调研沟通反馈结果区委网信办所提供2023年度综合运营保障服务项目服务期（23年7月至24年7月）运行月报与阶段性考核记录，本项目服务供应商益华惠（天津）科技有限公司所投入驻场服务人员均已依照既定安排按月开展了综合技术值守服务（7*24小时）、信息数据统计分析服务、重保支持服务、可视化运维服务、政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、配套数据资源管理平台租赁服务，日常巡检监测异常情况、各类信息化设备故障、智慧城市相关信息数据统计分析需求与相关数据可视化运维等需求均已得到及时处理与满足。综上所述，综合运营保障任务开展完成及时率为100%。

4.产出成本

综合运营保障服务项目成本节约率（总分9分，得分9分）。根据区委网信办所提供本项目服务合同、项目预算指标执行情况、支出明细账与决算表数据统计，2023年度综合运营保障服务总价款为159.84万元，截至2023年12月31日，实际支出资金为137.3万元。综上所述，综合运营保障服务项目成本节约率为14.1%。

（四）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度3项二级指标，3项三级指标，基础总分22分，合计得分21.5分。

1.社会效益

辖区政务信息化水平巩固提升情况（总分10分，得分10分）。根据现场调研沟通反馈结果，综合运营保障服务第三方供应商益华惠（天津）科技有限公司在本项目服务实施周期内（2023年7月至2024年7月）通过做好7*24小时运营保障服务，针对区委网信办计算机终端、服务器、网络交换机、安全设备、多媒体设备等各类设备巡检异常情况以及应急指挥调度系统、敏感信息及指令处理系统、日常值守系统等相关业务系统状态监测异常情况、日常会议及市、区应急视频会议系统故障、VPN及系统登录异常情况以及政务安全邮箱登录密码丢失、登录受限、用户禁用等问题进行了及时处置，并配合联通工程师完成政务内网专线铺设、协助保密局工程师完成政务内网专线配置等其他技术支持工作，有效确保了辖区政务网络与各类网信管理系统正常运行，保障了辖区68个行政事业单位（一级部门）的政务邮箱使用需求；此外，通过按月做好智慧城市工作相关数据的收集处理，对智慧城市建设相关视图数据底座、数字社会、数字化发展环境、互联网党建、智慧品牌、数字基础设施与网络互联网企业党建等96个专题视图进行监测更新，定制了“智慧+”品牌、数字基础设施、服务招商等专题可视化大屏视图，提高了智慧城市平台有效应用性。

2.可持续影响

综合运营保障服务管理机制健全性（总分6分，得分5.5分）。根据现场调研及沟通反馈结果，区委网信办虽已针对本项目分别建立了机房安全管理制度、设备作业管理制度、驻场工程师管理制度、节假日及重大时间节点保障方案、政务邮件系统授权使用管理办法、日常会议保障管理规章制度、运维工作人员日常管理制度、项目运行工作月报机制以及综合运营保障服务整体考核事项，并于以上各项规章制度与方案明确了具体适用范围、注意要点等相关内容，为综合运营保障服务管理工作长效开展提供了有力保障，但未结合综合运营保障服务项目实施全流程建立对应管理工作指引汇编，如若发生业务管理人员变更情况仅能通过“以老带新”的形式实现相关工作事项顺利交接的目标，综合运营保障服务管理机制健全性存在进一步提高的空间。

3.服务对象满意度

区委网信办业务管理人员满意度（总分6分，得分6分）。依据网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目主要实施内容，项目实际受益对象为区委网信办业务管理人员，评价组对区委网信办业务管理人员进行随机满意度调查，共发放10份问卷，实际收回有效问卷共10份，针对综合运营保障服务第三方供应商益华惠（天津）科技有限公司在本项目服务期内的日常巡检监测异常情况及各类信息化设备故障处置是否到位、智慧城市相关信息数据统计分析结果与相关数据可视化运维质量是否满足对应需求等问题进行满意度调查，区委网信办业务管理人员的综合满意度为100%。

五、存在的主要问题

（一）项目绩效管理水平有待加强

本项目绩效目标未体现综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容，与项目预期产出与效益及预算确定的资金量不匹配。同时未针对综合运营保障服务项目所涉及政务邮箱服务、应急指挥中心信息化设备保障服务、重保支持服务等其他服务内容设定相关指标予以考量，成本指标未根据各项服务实际测算资金需求进行细化，项目绩效目标设置合理性不足，绩效管理水平有待加强。

（二）项目预算调整及时性有待提高

在调研过程中发现，项目最终中标金额与预算批复金额差异较大，区委网信办未根据项目实际采购合同确定的服务金额及时与区财政局沟通并做好预算调整申报工作，导致部分财政资金无法充分发挥其效益，项目预算调整及时性有待提高。

（三）项目管理工作指引汇编有待建立

区委网信办虽已针对本项目分别建立了机房安全管理制度、设备作业管理制度、驻场工程师管理制度、节假日及重大时间节点保障方案、政务邮件系统授权使用管理办法、日常会议保障管理规章制度、运维工作人员日常管理制度、项目运行工作月报机制以及综合运营保障服务整体考核事项，但未结合综合运营保障服务项目实施全流程建立对应管理工作指引汇编，如若发生业务管理人员变更情况仅能通过“以老带新”的形式实现相关工作事项顺利交接的目标，综合运营保障服务管理机制健全性有待进一步提高。

六、相关建议

（一）进一步强化项目绩效管理

建议区委网信办定期开展单位内部预算绩效管理培训，深化理解预算绩效管理工作必要性，贯彻落实财政绩效管理工作要求，规范绩效目标指标编报。在设置项目绩效指标时，充分细化各项工作任务，全面、准确反映项目实施内容，规范、合理设置项目绩效目标和绩效指标。如成本指标应根据项目资金具体支出方向进行细化设定，结合本项目实际情况可细化为综合技术值守服务经费、信息数据统计分析服务经费、重保支持服务经费、可视化运维服务经费、政务邮箱服务经费、应急指挥中心信息化设备保障服务经费与配套数据资源管理平台租赁服务经费。

（二）及时根据项目进展申报预算调整

建议区委网信办在今后开展同类政府购买服务项目过程中，及时根据项目实际采购中标价格做好项目预算调整申报工作，推动闲置预算资金调剂，统筹用于其他急需的项目或者领域，避免出现挤占预算额度造成财政资源闲置浪费的问题，进一步提高财政资金的使用效益。

（三）整合建立项目管理工作指引汇编

建议区委网信办根据综合运营保障服务项目实施流程，整合建立包含事前（针对政府购买服务所涉及政府采购制度文件、过往同类项目关于预算测算口径与标准、评审专家信息、市区两级政府关于网信工作所制定出台的相关规章制度）、事中（针对综合运营保障服务供应商所投入人员日常管理、服务运行工作月报管理、机房安全管理、设备作业管理与相关工作预案管理）与事后（针对综合运营保障服务供应商服务质量考核制度）的项目管理工作指引汇编，为单位业务管理人员开展综合运营保障服务管理工作提供重要抓手。

- 其他需要说明的问题

无

- 相关附件

网信办2023年度综合运营保障服务项目经费项目绩效评价指标体系及评分表